Wzór
UMOWA NR ……/2026
zawarta w dniu ………………… w Niedźwiadzie-Kolonii pomiędzy:
Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa myśl – wspólne działanie” Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, NIP 714 200 85 70, REGON 060418193
reprezentowanym przez: Zdzisławę Pietrzela – Prezesa Zarządu
przy kontrasygnacie Moniki Wróbel - Skarbnik
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w trybie zapytanie ofertowe na robotę budowlaną zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert zatwierdzonym w dniu … 2026 r. na realizację zadania: „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Niedźwiada-Kolonia” (dz. nr ewid. 500/5 obręb 010 Niedźwiada-Kolonia).
Strony oświadczają co następuje:
## §1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie następujących prac:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie altany na terenie działki nr 500/5 w miejscowości Niedźwiada-Kolonia, zgodnie z załączoną dokumentacją, tj.:
1. dokumentacją techniczną;
2. przedmiarem robót;
3. szkicem.
1. Zakres robót obejmuje w szczególności:
  1. przygotowanie terenu;
  2. wykonanie fundamentów;
  3. wykonanie konstrukcji drewnianej;
  4. wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rąbek;
  5. wykonanie orynnowania;
  6. wykonanie posadzki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm;
  7. impregnację elementów drewnianych;
  8. uporządkowanie terenu.
## §2 Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy ustala się: 90 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy.
        §3 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi:
   ………………… zł brutto (słownie: ………………………………………).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o numerze: nr ………………………………..……………….. w banku…………………… , w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót będących przedmiotem Umowy podpisany przez obie Strony.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
## §4 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz pozwoleniem na budowę;
2. stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż;
4. utrzymania porządku na placu budowy;
5. naprawienia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji.
## §5 Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. przekazania terenu budowy;
2. dokonania odbioru robót;
3. terminowej zapłaty wynagrodzenia.
## §6 Odbiór robót
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zadanie opisane w §1
2. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy;
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do chwili usunięcia tych wad.
4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców należność za fakturę zostanie uregulowana po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wysokości za wykonane przez Podwykonawcę roboty. Wymaga się dołączenia dokumentu potwierdzającego dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawcę (np. kopia przelewu bankowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) lub pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że roboty, których dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.
## §7 Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy.
## §8 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1. w przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, wysokość kary umownej należnej drugiej stronie wynosi 20% wartości przedmiotu umowy;
2. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę równą wysokości kary;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości usterki za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
4. w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad o których mowa w pkt. c) trwającej powyżej 10 dni, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy;
5. jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.
## §9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

## Załączniki do umowy:
- Przedmiar robót
- Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

___________________ ___________________